Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Avance del modelo ML en los entrenamientos. Elaboracion de la API REST con la coneccion a la base de datos y modelo ML configuración de reats con los colores defionidos |
| --- | --- |
| Objetivos | Crear un sistema predictivo que sea capas de predecir el aumento de posibles casos respiratorios debido al clima |
| Metodología | Kanban y CRISP-DM |
| Evidencias de avance | Como evidencias presentamos el repositorio GitHub, el código de la API y la base de datos, los scripts y reportes del modelo ML y los componentes del frontend. Estos permiten comprobar las funcionalidades implementadas y el progreso de cada área. También incluimos las pruebas automatizadas disponibles, la carta Gantt y los diarios de reflexión para respaldar la calidad y el seguimiento del trabajo. La integración completa y el despliegue permanecen pendientes. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos y análisis de requerimientos | Definir alcance y organizar el trabajo | Guía Fase 1, GitHub y carta Gantt | Semanas 1 a 3 | Equipo completo | La propuesta inicial y la distribución de roles están documentadas. Los diarios reflejan necesidad de mejorar la comunicación. | Completado en definición; monitoreo en curso | Actualizar estados y separar tareas por dependencia. Mantener reuniones de seguimiento. |
| Gestión de la información y desarrollo de soluciones | Extraer, limpiar y unificar datasets | Python, pandas, notebooks y fuentes salud/clima | Semanas 4 a 8 | Ignacio Fernández | Hay scripts y notebooks. Faltan datos completos en Git y existen rutas locales fijas. | En curso | Revisar rutas, reproducibilidad y granularidad establecimiento y día. |
| Gestión de información y desarrollo de sistemas | Modelar datos y registrar ingresos | PostgreSQL, SQLAlchemy y pgAdmin | Dentro de semanas 6 a 13 | Matías Meneses | Registro e historial por cinco rangos disponibles. Se conserva compatibilidad con categorías antiguas. | En curso | Ampliar esquema de forma controlada y verificar tablas locales. Definir duplicados y agregación diaria. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: La distribución de tareas y el trabajo del semestre anterior facilitaron el avance. Las principales dificultades han sido coordinar los tiempos del equipo y resolver dudas sobre los endpoints, la base de datos y el modelo predictivo. Las hemos abordado mediante estudio, consultas y revisión del código; necesitamos mejorar el seguimiento entre integrantes.

Actividades ajustadas o eliminadas: La comunicación como la distribución de las actividades desde la primera entrega, dio la posibilidad de que no se altera el cronograma de actividades anteriormente definidas.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarías para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. el término de los endpoint es una de las tareas que se atraso junto a lo del modelo ml, debido a que unos de estos endpoint consiste en la creación de la alerta por el clima, pero el modelo ML al no estar terminado en su totalidad, impidió el progreso de esta tarea que debería ya haber terminado para la semana 11.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.