|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? He podido cumplir las actividades, en el camino cometí un error bastante grande a la hora de cumplir mis tareas pero pude solucionarlo y terminarlo a tiempo. Algo que ayudó bastante al proceso fue que este proyecto es la continuación o mejora se podría decir de lo que trabajamos en equipo en el semestre anterior.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? La verdad es que las he enfrentado con tranquilidad dentro de todo, un gran problema que estamos teniendo con el equipo son los tiempos, pero hemos logrado sacar adelante el proyecto hasta el momento.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Creo que estoy haciendo un buen trabajo, pero al inicio estuve algo distraído por la práctica, por lo que no avancé con el proyecto. Espero poder ir mejorando eso.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Más que nada las dudas que tengo son sobre cómo deberíamos presentar esto y cómo podríamos mejorar nuestras ppt, pero son dudas que hemos hablado y seguiremos hablando con el profesor.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Hasta el momento considero que la distribución de actividades fue bastante equitativa y está funcionando bien para todos los miembros del equipo.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Creo que todos hemos estado esforzándonos por este proyecto y ninguno lo ha tomado a la ligera, por lo que por ese lado me encuentro satisfecho con el compromiso e interés del equipo, sólo debemos aprender a manejar mejor nuestros tiempos como mencioné anteriormente.